盐城德惠尚书房西区人防门工程

招

标

文

件

招   标   人： 盐城德惠置业有限公司

日        期：    2016年1月9日

投标须知

## （一）投标须知前附表

| 序 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 盐城德惠尚书房西区人防门工程 |
| 2 | 建设地点 | 盐城市亭湖区 |
| 3 | 建设规模 | 建筑面积：地下室约30000.00m2 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料包验收通过 |
| 5 | 质量标准 | 合 格 |
| 6 | 招标范围 | 盐城德惠尚书房西区人防门工程施工，达到盐城市人防办竣工验收要求。所有人防门及封堵框等，设备需经市人防办及建设方认可； |
| 7 | 进场时间 | 2016年 月 日（以甲方实际发出开工令为准） |
| 8 | 工期要求 | （以土建进度为主） |
| 9 | 报名及领取招标 文件时间 地点及费用 | 报名截止时间： 2016年1月18日 地点：盐城市德惠尚书房售楼部二楼综管部 联系人：杨小婷 联系电话：15995164099 投标保证金贰万元、履约保证金贰万元。（报名后二天内须交纳投标保证金） |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标截止日后60天 |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人不组织，由投标人自行踏勘现场 |
| 13 | 投标文件份数 及封装 | 正本一份，副本二份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。 |
| 14 | 投标截止时间 | 时 间：2016年 1 月24日下午15：00时 |
| 15 | 疑问解答 | 联系方式：15161929755 联系人:周海峰 |
| 16 | 投标文件提交地点 | 盐城德惠尚书房售楼处二楼综合管理部 |
| 17 | 评标方式 | 根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低价中标，中标结果不予解释。 |
| 18 | 招标控制价 | 185万 |

## (二)总则

- 招标范围及工期

  - 本招标工程项目的范围见本须知前附表。

  - 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

- 合格的投标人

1）合格的投标人仅限于已通过盐城德惠置业有限公司进行的资格后审，招标人将根据招标进程对投标人资格进行复审，必要时，招标将组织至投标人生产场所/施工现场进行实地考察。

2）投标人应保证所提交给招标机构和最终用户的资料和数据是真实的。

3）本项目只接受招标人邀请的投标人报价。

- 踏勘现场

  - 投标人按本须知前附表所述，自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人自行承担踏勘现场所发生的费用，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 投标费用

投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加而承担任何责任。

- 招标文件的澄清补充

  - 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后二日内，向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标人的书面答复将发送给所有获得招标文件的投标人。招标人对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

  - 招标人在提交投标文件截止时间 2 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3） 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## (三)投标文件的编制

- 投标文件的组成

技术标投标文件由下列文件组成：

- 企业及其业绩资料

    - 企业营业执照

    - 资质等级证书

    - 安全资格证书

    - 当地人防部门备案证

    - 其它资格或荣誉证书

- 施工组织设计：施工工艺、质量、安全、工期、文明施工保证体系及其主要措施及其承诺。

- 拟参与施工的主要管理人员及其简历表。

- 特殊工种资格（资质）证书。

- 投标单位认为需要说明的其它问题。

- 授权委托人（如有）及项目经理与投标人签订的劳动合同复印件及缴纳社保证明。

- 商务标投标文件由下列文件组成：

- 授权委托书（如有授权）

- 向招标单位缴纳投标保证金凭证复印件

- 投标函（按照招标文件之附件格式）

- 工程报价（需提供材料设备一览表，表中应显示材料的名称、规格参数、品牌、产地、材料设备单价等相关信息）。

- 投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供本须知第二章、第三章的格式(表格可以按同样格式扩展)。

- 投标报价

投标人的投标报价已考虑到以下因素：

- 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 本招标工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清、（答疑）纪要中提出的工程技术、质量工期要求、承包范围、工程量等，按照现有市场实际价格、现行有关规定，并结合企业自身实力编制工程报价。

- 投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、吊装费用、2.5%总包配合费、利润、税金、检测费、风险费、人防验收费、政策性文件规定费用等所有费用。

- 投标时，投标人需考虑图纸内所有工程量，对综合单价及合同总价的影响，图纸内工程量不予变更签证，合同价不予调增。

- 投标单位要积极主动配合土建单位，对人防门洞进行预留，如因人防门洞予留失误而导致的风险由投标单位承担。

- 投标有效期

- 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

- 中标履约保证金

1）投标人按本投标须知前附表规定的时间内向招标人提交投标保证金。

2）投标保证金：2万元。

3）对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

4）中标人投标保证金自动转为履约保证金。

5）如投标人有下列情况，投标保证金将被没收：

a）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

b）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

c）投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为；

d）中标人无正当理由放弃中标的；

7.  投标文件的装订要求

- 技术标、商务标投标文件应分别装订成册，并密封在一个密封袋内。封装袋密封处贴封装条并盖公司骑缝章，同时投标人在封装条与封装袋加骑缝签名。

- 标明“正本”或“副本”。

- 在密封袋上写明招标人名称和地址、工程名称；

- 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

- 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）其他相关要求

1. 各投标单位应熟悉施工现场及周边环境、地形、地貌、道路等情况，中标后不得以任何理由提出增加经费或工期拖延的额外要求，否则，建设方有权取消中标单位资格，双方签订的合同自行终止。

（五）开   标

1. 招标人自行组织开标；

2. 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；（2）未按招标文件要求密封的。

（六）  评   标

1．评标小组由招标人自行组建，负责评标活动。

2．开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3．在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

4．中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组或其他有关人员强行索问评标过程的情况和材料。

5．投标文件的澄清

1）评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6．投标文件的初步审查

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后按废标处理：

1)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一个有效，                         按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2)投标文件未按要求加盖投标人的企业或企业法定代表人印章（签字）的；

3)投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

4)提交的设计成果完全不符合招标文件规定的成果内容和格式；

5)实行暗标的投标文件未按要求密封，以至评标委员会能准确辨认出该 投标文件对应的投标人名称；

6)文字辨认不清、内容不全或粗制滥造；

（七）  定   标

1.在发出中标通知之前，招标单位将把预期中标单位的所有澄清资料，交与中标单位确认，然后再发中标通知书。确认后的附件作为合同的附件。

2.评标结束后，招标单位将在投标书有效期满前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标单位在收到中标通知书后，应立即书面告知招标单位。

第二章  授予合同

（一）合同签订

1、确定中标人之日起10日内，招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

2、付款方式

（1）、当期工程门框全部安装结束后付当期工程暂定工程款40%；

（2）、当期工程门扇全部安装结束后付当期工程暂定工程款70%；

（3）、当期工程经市人防办验收合格后，在审计结束后一个月内付至结算价款的95%（并提供全额发票）。人防门工程经市人防办验收合格后乙方报三份竣工结算资料。（甲方在二个月内审核结束）

（4）、留5%工程价款作为质量保修金。详见合同条款

（二）投标保证金

1、投标人在报名后两日内，必须将投标保证金2万元汇入招标人指定帐户（必须从投标人基本帐户汇出），否则视为未响应招标文件要求，该投标文件将被拒绝，并作废标处理。如未能中标，投标保证金在招标人与中标人签订合同后一周内无息返还至投标人基本账户。中标者投标保证金转为履约保证金。

地址：盐城市亭湖区景山中学东门向东400米，盐城德惠尚书房售楼处二楼

收款人： 盐城德惠置业有限公司

开户行： 中国银行盐城亭湖支行

账  号： 5079-6425-1261

# 投标文件商务部分格式

盐城德惠尚书房西区人防门工程

投标文件

项目名称：     盐城德惠尚书房西区人防门工程

投标文件内容：            商务标部分

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年       月       日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：         性别：         年龄：          职务：

系           （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日  期：        年      月      日

## 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）    系    （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托  （单位名称）    的  （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    （签字） 性别：    年龄：

身份证号码：                 职务：

投标人：                    （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

授权委托日期：          年      月    日

## 三、投标函

致：

根据你方招标工程项目的人防门专业承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其它有关文件后，我方愿以（全费用单价）人民币          元（小写），     元（大写）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程招标文件的条件要求承包上述工程的施工、竣工、验收，确保工程达到         质量标准并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件。

- 我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

- 一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期并按照招标人开发进度进行施工满足交付要求。

- 我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

- 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人：                             （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

邮政编码：        电话：       传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年          月        日

# 投标文件技术部分格式

盐城德惠尚书房西区人防门工程

投标文件

项目名称：      盐城德惠尚书房西区人防门工程

投标文件内容：           技术标部分

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年       月       日

技术标主要内容见“第一章（三）投标文件的编制”。

一、技术规定和要求说明

技术规定提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合技术规定和有关最新标准的合格优质产品。

投标人没有以书面形式对本技术规定提出异议，那么，投标人提供的设备应完全满足本技术规定的要求。

签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

二、执行标准：

国家现行规范、行业标准，地方标准和图集（按高标准执行）

三、提交成果技术要求

要求提供所选用产品的质检报告及产品性能说明。

要求提供详细的施工方法及施工组织设计方案。

要求提供详细的质保措施及安全保障措施。

要求同时提供所供设备单位的相关业绩（有效证明材料）。

四、设备要求：满足市人防办的规定。

五、设备检测

中标单位设备进场前需对设备的性能作检测实验。其检测机构必须符合市人防办认可的检测机构，检测费用由中标人承担。

（地下室图纸及人防门招标清单见后附件）