# 德惠·尚书府一、二期外遮阳复合卷帘安装工程

招 标 文 件

招   标  人：  江苏德惠建设集团有限公司新城分公司  （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日      期：

目  录

- 投标须知前附表

- 投标须知

- 合同

- 图纸

第五章   投标文件投标函部分格式

- 投标文件商务部分格式

第七章   投标文件技术部分格式

- 工程量清单

## 第一章、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 德惠尚书府一、二期（1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、21#、22#）外遮阳复合卷帘安装工程 |
| 2 | 建设地点 | 阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东 |
| 3 | 招标范围 | 本工程施工图范围内所有外遮阳复合卷帘安装工程，包括外遮阳窗帘工程材料、加工制作、安装、运输、税费、因质量问题引起的维修和更换等。 |
| 4 | 质量等级标准 | 符合国家现行有关标准,确保一次性合格及以上。 |
| 5 | 安全、文明等级要求 | 现场安全文明施工、服从管理。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料、综合单价包死 |
| 7 | 工期要求 | 分批次施工，每批次工期为 35 日历天，具体节点工期在合同中细化。 |
| 8 | 投标资质等级要求 | 投标人资格要求：投标单位须持有国家三级及以上建筑装饰工程专业承包企业资质等级或三级及以上建筑工程总承包资质。 |
|  |  | 投标人资格要求：项目经理须持有国家房屋建筑工程二级及以上资质证书。 |
|  |  | 安全员、质量员：专职并符合当地行业规定的要求。 |
| 9 | 投标报价方式 | 工程量清单报价法 |
| 10 | 领取招标文件地点 | 地点：阜宁城南德惠尚书府接待中心综合管理部 |
| 11 | 标书发放时间 | 发放时间： 2016 年 2 月 2 日 |
| 12 | 投标截止日期 | 投标截止时间： 2016 年 2 月 29 日 |
| 13 | 投标保证金金额 | 投标保证金： 贰万元，采用转账或电汇方式。 |
| 14 | 开户银行 | 开户名称：江苏德惠建设集团有限公司 开户银行名称：阜宁农商行迎宾支行 开户银行帐号：3209230321010000010011 |
| 15 | 投标保证金退还 | 投标保证金在确定中标人后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
| 16 | 踏勘现场 | 由各投标人自行组织现场踏勘 |
| 17 | 投标质疑截止时间 | 时间: 2016 年 2 月 23 日 18:00 时 答疑人：彭女士 答疑电话：0515-89792985 |
| 18 | 招标文件答疑 | 提交方式：书面形式； 获取方式：电话联系自取 |
| 19 | 投标文件份数及密封要求 | 壹份正本，叁份副本，电子文档一份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。 |
| 20 | 投标文件提交 | 收件人: 张女士 电话：0515-89799199 地点: 城南德惠尚书府接待中心综合管理部 截止时间: 2016 年 2 月 29 日 11:00 时 |
| 21 | 开标时间、地点及评标方式 | 开标时间： 招标人自行开标 。 根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低价中标，中标结果不予解释。 |
| 22 | 工程履约保证金 | 本工程履约保证金为 贰万元 ， 工程中标后投标保证金自动转为履约保证金；履约保证金返还节点为：施工结束并验收合格后15个工作日内无息返还。 |

## 第二章、投 标 须 知

### 一、总   则

1、工程概况：

1.1工程名称：德惠尚书府一、二期（1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、21#、22#）外遮阳复合卷帘安装工程  ；

1.2 建设地点：阜宁县北京路南、济南路西、太原路北、厦门路东德惠尚书府项目；

1.3 工程性质： 外遮阳复合卷帘安装工程 ；

1.4 招标人： 江苏德惠建设集团有限公司新城分公司 ；

1.5 招标单位性质：  有限公司  ；

1.6 现场现有条件:尚书府1#、2#、3#、10#楼栋已完工交付；

尚书府11#、12#、13#、22#楼在建；

场内外道路畅通，施工用水、电通畅；

1.7 设计图纸状态：全部出齐；

1.8 工程量:尚书府外遮阳复合卷帘安装工程。

2、招标方式：本工程采用 公开 招标方式，择优选定中标单位。

3、资金来源：本工程项目的建设资金通过自筹方式已经落实，将用于本工程项目的合同价款的支付。

4、投标人资格要求：

4.1投标人必须具有独立法人资格；

4.2投标人资质及项目经理资质等级要求：详见前附表；

5、投标费用：

5.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

6、招标范围及工期

6.1本工程招标范围为设计图纸内完成所有的内容,包括外遮阳窗帘工程材料、加工制作、安装、运输、税费、因质量问题引起的维修和更换等。

6.2工期要求祥见投标须知前附表中要求。

7、现场踏勘

7.1投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

7.2招标人向投标人提供的有关现场数据与资料的书面文书，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。

7.3经招标人许可，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4由于本工程的特殊地点及周边情况的复杂性，要求各投标人认真踏勘现场，充分认识施工部位与周边情况的关系。

### 二、关于招标文件

8、招标文件的补充

8.1　除本招标文件外，招标人在投标截止日期前 3 天以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

8.2　投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1　投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期前 5  天以书面形式向招标人提出，送至招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前3 天前以书面形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力；

9.2　如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。答疑地点及时间见前附表第12项。

10、招标文件的修改

10.1  招标文件发出后，在投标截止日期前 3 天的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

10.2　招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续；

10.3  招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准；

10.4　招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少 3 日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）函件中明确。

### 三、投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用  汉语  。

11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件由投标函部分、商务部分组成。

12.1投标函部分主要包括下列内容：

12.1.1法定代表人身份证明书；

12.1.2投标文件签署授权委托书；

12.1.3投标函；

12.1.4投标函附录；

12.1.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

12.1.6企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）；

12.1.7投标项目经理资质证书复印件

12.1.8投标项目经理近六个月的社保证明

12.2商务部分主要包括下列内容：

12.2.1工程量清单报价表；

12.3技术部分主要包括下列内容：

12.3.1施工组织设计（主要包括）：

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

13、投标有效期

13.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期。

14、投标人的替代方案

14.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

15.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

15.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

### 四、投标报价

16、招标范围

16.1招标单位所提供施工图纸范围内的外遮阳复合卷帘安装工程.

17、材料设备供应

17.1材料均由中标单位自行组织采购，凡由中标单位采购的材料，中标单位应按照设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标单位提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

17.2中标单位采购的材料、设备与设计或标准要求及本招标文件内容达不到预期质量目标要求时，发包人保留更换权利，若使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理有权制止使用甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

18、投标报价编制依据及说明

18.1本工程采取固定“全费用综合单价合同”投标人的投标报价，在任何情况均不予调整单价。投标价格须以人民币为货币单位。

18.4投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

18.5投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终报价即为合同价。

18.6投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准.投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险（包含不利天气因素等），将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

19、其他说明

19.1为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增加的相关费用，结算时不做调整。

19.2工程保险及农民工保证金由中标单位自行缴费。

19.3招标人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，招标单位已经接入现场内，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由中标单位承担，水电费用由中标人承担。中标人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

19.4工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

19.5工程结算应在中标单位所有竣工资料递交招标单位并在符合要求后才予以竣工结算。

### 四、投标文件的提交

20、投标文件的装订、密封和标记

20.1投标文件的装订要求：

投标文件中应将“投标函、商务标”、“技术标”二部分分别封装。

20.2投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

20.3在投标文件密封袋上均应：

20.3.1写明招标人名称和地址；

20.3.2注明下列识别标志：

(1)  招标工程项目名称；

(2)  “投标函、商务标”、“技术标”；

20.4 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

20.5 如投标人未按规定装、封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

21、投标文件提交的截止时间

21.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

22、迟交的投标文件

22.1 招标人在本投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23、投标文件的补充、修改与撤回

23.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

23.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 五、开   标

24、开标

24.1招标人自行开标。

24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；

25、投标文件的符合性审查及废标条款

25.1符合性审查是指招标人按招标文件要求，在开标时(投标文件拆封前)对投标人的身份及投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招标人接受；

25.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

25.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

25.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

25.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

25.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

25.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

25.3.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

25.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

25.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

25.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

25.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

25.3.11未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机造价系统；

25.3.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

25.3.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 六、评   标

26、评标

26.1招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措施，新工艺、新材料的采用、建筑通病的预防措施，项目班子的设置、劳动力及机械设备投入，成品保护措施、安全生产、文明施工措施等方面进行综合评价。

26.2对商务标及技术标等进行综合评价，评出被推荐单位。招标单位对决标结果不负责解释。

### 七、合同的授予

27、合同授予标准

27.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第28款所确定的中标人。

27.2 招标人确定中标人的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

28、合同协议书的签订

28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内签订书面工程施工合同。

28.2 中标人如不按本投标须知规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

29、履约保证金

29.1 合同协议书签署后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。

29.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 第三章  合同附件（另详）

## 第四章 图纸

（图纸另详）

## 第五章 投标文件投标函部分格式

德惠尚书府一、二期外遮阳复合卷帘

安装工程

施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	   投标文件投标函部分

投标人：                           （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	          （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三 投  标  函

致招标人：

我方决定参加贵方招标的                         工程的竞标，并完全接受贵方招标文件、合同中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照(中华人民共和国招标投标法)等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、图纸及工程量清单，我方愿以：

工程总造价：     元投标报价承包上述工程施工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到        标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的建造师为        ，资质等级      ，证号        ；项目负责人       。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交     万元履约保证金（其中质量保证金占40%，工期保证金占30%，安全生产文明施工占20%，管理人员到岗率占10%）。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后    天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方和监理单位认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、一旦我方中标，我方保证及时协调和妥善解决本工程实施过程中发生相关治安、计划生育、交通、市政、环保等的手续和周边居民、周边企业等的地方矛盾，由此发生的责任和费用由我方承担。

10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

### 四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

  - 企业资质证书（复印件）

  - 法人营业执照（复印件）

  - 项目经理资质证书（原件）

4、 项目经理近六个月的社保证明

5、 项目五大员证书

6、 投标授权代理人社保证明

## 第六章 投标文件商务部分格式

德惠尚书府一、二期外遮阳复合卷帘

安装工程

施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：     		  投标文件商务部分

投标人：            		               （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

投标报价表：

我单位响应贵单位招标文件的要求，现就尚书府外遮阳复合卷帘安装工程报价如下：

| 项目及类别 | 数量 | 全费用综合单价（元/m） | 全费用总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |
| 说明：（品牌） |  |  |  |

备注：要求注明玻璃、型材等材料品牌。

投标单位（盖章）

年   月   日

## 第七章  投标文件技术部分格式

德惠尚书府一、二期外遮阳复合卷帘

安装工程

施工招标

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：    	  投标文件技术部分

投标人：                                （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：       	          （签字或盖章）

日   期  ：    年    月    日

目  录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况

### 一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表8.1

2.2劳动力计划表    表8.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表8.3

2.4施工总平面图    表8.4

2.5 临时用地表    表8.5

（1）拟投入的主要施工机械设备表

{招标工程项目名称}        工程						表8.1

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### （2）劳动力计划表          	                        		     					                                           表8.2

{招标工程项目名称}工程                                     单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

#### （3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表8.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

#### （4）施工总平面图

表8.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

#### （5）临时用地表

{招标工程项目名称}  工程                              表8.5

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

## 二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表    表8.6

（2）项目经理简历表    表8.7

（3）项目技术负责人简历表    表8.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表8.9

### （1）项目管理机构配备情况表

{招标工程项目名称}         工程					表8.6

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工 程 情 况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （2）项目经理简历表

{招标工程项目名称}         工程             表8.7

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已 完 |  | 工程质量 |

### （3）项目技术负责人简历表

{招标工程项目名称}         工程                      表8.8

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或 已 完 |  |  | 工程质量 |

### （4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

{招标工程项目名称}         工程             表8.9

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

- 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

## 工程量清单

（另详）