- 秀逸苏杭苏杭东苑景观绿化（除一期示范区）工程

招

标

文

件

江苏德惠建设集团连云港有限公司

二0一六年叁月

第一章       投标须知及前附表

前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 秀逸苏杭东苑景观绿化（除一期示范区）工程 |
| 2 | 建设地点 | 连云港市新浦区学院路东，凌州路南 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 发包方式 | 包工包料包验收，包二年养护 |
| 5 | 招标质量要求 | 符合国家验收标准 |
| 6 | 发包范围 | 秀逸苏杭东苑景观绿化工程（除中央景观示范区）施工，暂分为两个标段，1#、2#、3#、5#为一标段，6#、8#-12#为二标段，包括整地、苗木采购、栽植、养护及场地平整、碎土、运土、清除建筑垃圾、鹅卵石园路、广场铺装、景石、景观小品、景观水电的施工、安装调试等，详细以招标人提供的苗木清单及图纸为准。 |
| 7 | 工期 | 每批次工期暂定为50日历天。 |
| 8 | 投标人的资质等级要求 | 城市园林绿化工程专业承包三级及以上 项目经理二级及以上 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格预审 |
| 10 | 投标人自行 踏勘现场 | 踏勘地点：连云港秀逸苏杭项目工地现场 |
| 11 | 投标人要求 | 本工程不接受联合体投标 |
| 12 | 招标答疑 | 答疑截至时间：2016年3月20日 答疑人：冯女士 答疑电话：0518-81889093 |
| 13 | 工程计价方式 | 全费用综合单价计价 |
| 14 | 投标保证金 | 投标人须向以下帐户缴纳 壹万元 人民币的投标保证金（投标人到江苏德惠建设集团连云港有限公司财务部交纳投标保证金） |
| 15 | 投标文件领取时间及份数 | 招文领取时间：2016年3月11日到2016年3月25日 份数：正本 壹 份，副本 壹 份 |
| 16 | 报名截止时间 | 2016年3月20日15:00时 |
| 17 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 递交至：江苏省连云港市海州区秀逸苏杭东苑办公室二楼综管部 接收人：李女士 截止时间：2016年 3 月23 日 15:00 时 |
| 18 | 履约保证金 | 人民币 拾 万元整，中标通知书发放后3日内由中标人交清 |

一、总       则

1、工程描述

1.1工程名称：见前附表；

1.2建设地点：见前附表；

2、工程现场条件：

2.1施工用水电：水电已通；

2.2有关勘探资料：已完成 ；

2.3其他：  无 。

3、资金来源及落实情况：

3.1本项目资金自筹，已落实。

4、标段划分及招标范围：

4.1本工程共分为   二  个标段；1#、2#、3#、5#为一标段，6#、8#、9#、10#、11#、12#为二标段。

4.2招标范围：见前附表，具体详见工程量清单及图纸。

5、工期要求：

5.1计划工期：每批次工期暂定为50日历天.；

5.2开工时间：以发包人出具的开工通知书为准。

6、投标人的资质要求

6.1投标人资格条件必须符合招标公告、资格预审及招标文件前附表规定的要求；

6.2本工程采用前附表所述的资格审查方法确定合格投标人。

7、投标费用

7.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

8、勘察现场

8.1 投标人应对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

8.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3 现场联系人及联系方式见前附表。

9、特别提示

9.1 投标人必须认真阅读招标文件，对招标文件要求无法响应的（指投标人人员、设备调度困难或不参加投标等）须在收到招标文件 贰 日内通知甲方，否则将取消其后续工程的投标资格。

9.2 本工程不接受联合体参加投标，如发现将取消其投标及评标资格。

二、招 标 文 件

10、招标文件的组成

10.1招标文件的以下内容，以及招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及前附表

第二章  计价规范和技术规范

第三章  合同主要条款

第四章  工程量清单（另附）

第五章  图纸和技术资料（另附）

第六章  投标文件格式

10.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的后果投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其后果应由投标人自行承担，并根据有关条款规定其投标有可能被拒绝。

11、招标文件的澄清

11.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后三日内，以书面形式向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标人的书面答复将发送给所有获得招标文件的投标人。招标人对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

11.2招标人在提交投标文件截止时间 2 天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

11.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投  标  报  价

12、投标报价

12.1本工程的工程量清单请投标单位采用本须知前附表所规定的计价方式进行报价；

12.2投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。工程量清单采用全费用综合单价计价，全费用综合单价应包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、措施费、规费、税金等全部费用，并考虑风险因素；

12.3苗木全费用综合单价包含但不限于：苗木等材料原价、运输费、种植费、机械费、必要的支撑绑扎覆膜费用、利润、措施费、规费、税金、二年养护等费用。

12.4投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价，投标人未填单价或合价的清单项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

12.5除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

12.6本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008执行。

12.7可参考的工程计价表和有关文件

《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004、《江苏省安装工程计价表》2004、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、江苏省建设工程费用定额（2009）。

12.8投标报价编制要求

（1）投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

（2）投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终下浮价格即为合同价。

（3）投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

（4）投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

（5）除招标文件及施工合同中约定可进行合同价款调整的内容以外，投标综合单价应包含工程施工所需的所有费用，工程竣工结算时不作调整。

（6）投标工期如提前于国家定额工期的，增加的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

（7）工程量清单漏项或设计变更引起新的新增子目，其相应综合单价由承包人提出，其综合单价应按投标时让利幅度进行等同让利，经发包人确认后作为结算的依据。

（8）所投工程的工程量清单中所列工程数量以招标单位提供的清单为准，图纸与提供的工程量清单不符合的，以工程量清单为准。最终结算工程量根据现场测量、有关签证调整。

（9）胸径8cm以上的苗木支撑根据招标单位提供的图纸施工，费用包含在苗木综合单价中。胸径8cm以下的苗木由各单位根据自身及实际情况考虑是否支撑，费用自行考虑在综合单价中。

（10）大型树种排气管费用包含在苗木综合单价中，费用自行考虑在综合单价中

（11）投标人对用于在本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，应包括在工程量清单的综合单价与合价、投标总价中。

（12）各投标人报价时应结合现场道路、给排水的实际情况，考虑现场运输和施工、生活用水所要增加的其它费用。

（13）投标的材料价格按2015年11月份连云港市建设工程材料市场指导价执行，人工费按苏建函价[2015]628号文执行，以后人工费均不予调整。

（14）中标单位在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、城管、卫生、周边村落等部门的关系由中标单位自行协调并承担相应的费用。工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

13、投标货币：

14.1本工程的投标报价均以 人民币 报价。

四、投标文件的编制

14、投标文件的组成

14.1投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

14.2投标人的投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)投标保证金

(3)法定代表人资格证明书

(4)法定代表人委托代理人的委托书

(5)投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表等）

(6)其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

(7)施工组织设计

14.3 投标人应当使用投标文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

15、投标保证金

15.1投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。投标保证金以电汇汇至甲方指定账户。

开户名称：江苏德惠建设集团连云港有限公司

开户银行名称：中行连云港分行营业部

开户银行帐号：5352 6444 5694

15.2下列情况发生时，投标人的投标保证金将不予退还：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后30日内不能或拒绝签署合同协议书；

(3)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书，不能或拒绝在合同协议书签署前按招标文件的规定金额提交履约担保（如要求提供）。

15.3投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。

16、投标文件的份数和签署

16.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。具体见前附表

16.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按具体要求由投标人加盖公章或法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

17.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

17、投标文件的密封与标志

17.1 投标人可将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”。

17.2 所有封袋上都可写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

18、投标截止期

18.1 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

19、投标文件的修改与撤回

19.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

19.2投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

六、开标

20、开标及评标

20.1招标人自行开标。

20.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

20.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

20.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

20.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

20.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

20.3.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

20.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

20.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

20.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

20.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

20.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

20.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

20.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

20.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

20.3.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

20.3.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

七、授 予 合 同

21、中标

21.1确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

21.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。因中标单位的原因，中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；

22、合同签订

22.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

22.2施工合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价 5 % 的履约保证金。

- 合同主要条款

一、工程质量、工期、安全要求

- 1、工程质量标准：按合同条款中有关规定 ，达到合格以上标准。

2、安全生产、文明施工要求：确保达到连云港市安全生产、文明施工双标化工地。

- 3、工期要求：总工期100天（1#、2#、3#、5#工期为35天，开工时间以开工通知单为准）

- 工程款支付方式：

- 1）工程进度款按月完成工程量（不含设计变更和签证的增加部分）的70%支付，乙方在每月25日之前上报已完工程量报告及付款申请，甲方在次月10日前按核实的工程量支付工程进度款。

- 2）该标段工程完工后七个工作日内，甲方向乙方累计支付至该标段总价的80%。

- 3）本工程竣工，甲乙双方完成本工程的最终增减结算后七个工作日内，甲方向乙方累计支付至本工程结算总价的95%。

- 4）结算总价的5%作为保修金，本工程保修金在保修期（含本合同约定延长的保修期）满且无任何遗留质量问题后七个工作日内，甲方一次性支付给乙方；若发生合同约定的扣减事项，甲方在按合同的约定做相应扣除后支付给乙方。乙方在申请支付保修金前，应向甲方提供由物业公司出具（须加盖物业公司公章）的无任何遗留质量问题的书面确认，否则甲方有权延付且不承担逾期付款的任何责任。

第二章   技术规范

本工程技术规范采用《江苏省城市园林绿化种植技术规定》及《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《江苏省建筑安装工程施工及验收规范》及相关图纸说明。

- 第三章  工程量清单（另附）

第四章  图纸和技术资料（另附）

第五章  投标文件(格式)

一 、投标函及投标函附录

投标函

招标人：__________________

1.根据已收到的贵司           工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币        元（大写：       ）的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5%的履约保证金。

4．如果我方中标，将派出___________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

5.我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8.我方金额为人民币              元的投标保证金与本投标书同时递交。

9.我方承诺施工质量达到                。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

电话：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期：      年      月      日

### 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- 清单报价

### 五、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

1、企业资质证书

2、法人营业执照

3、质量体系认证证书

4、质量保证书

5、企业安全施工许可证

6、项目经理资格证书

7、近三年已完工程及目前在建工程情况