东苑1#、2#变电所土建

（含电缆通道）、非居用电

招

标

工程名称：1#、2#变电所土建、非居用电

招 标 人：  江苏德惠建设集团连云港有限公司

日期： 2016年 02月 20日

# 第一章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 秀逸苏杭1#、2#变电所土建（包括电缆通道）及非居用电 |
| 2 | 工程地点 | 连云港市新浦区凌州路南、学院路东秀逸苏杭东苑小区内 |
| 4 | 承包方式 | 固定总价合同 |
| 5 | 招标范围 | 秀逸苏杭东苑1#、2#变电房土建、1#、2#楼、一期地下室、3#、5#、6#楼及生活泵房非居用电工程。工程包括1#配电室到1#、2#楼、一期地下室及2#配电室到3#、5#、6#楼、生活泵房各计量间的电缆通道、桥架安装、计量柜制作安装、电缆敷设及电缆头的制作安装、防雷接地、受电检测及验收等。 |
| 6 | 资金来源 | 自 筹 |
| 7 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 8 | 施工资质要求 | 投标的单位必须具备二级以上的送变电工程专业承包（含二级） |
| 9 | 工期要求 | 开工日期：2016年 月 日，竣工日期： 年 月 日 （中标后以开工令为准） |
| 10 | 计价要求 | 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 |
| 11 | 报名及招标 文件领取 | 时间：报名截止时间：2016-3-05 15：00之前（报名时同时交纳投标保证金） 地点：连云港市新浦区秀逸苏杭东苑售楼处对面二楼综合办公室 联系电话：0518-81065558联系人：李华 |
| 12 | 踏勘现场 | 时间：投标人自行安排 联系人：王治垠 电话：0518-85772223 |
| 13 | 答疑 | 时间：投标截止之日之前 地点：成本部 联系电话：0518-81889093 联系人：王芹 |
| 14 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日起算） |
| 15 | 投标保证金 | 人民币 壹 万元整 （￥10000.00 元）（投标人到江苏德惠建设集团连云港有限公司财务部交纳投标保证金或转帐） |
| 16 | 投标文件份数 | 商务标、技术标各二份，其中正本一份，副本一份； |
| 17 | 投标截止时间 | 2016年 04月 15 日 15:00 之前 |
| 18 | 标书送达地点 | 收件人：连云港市新浦区秀逸苏杭东苑售楼处对面二楼综合办公室 收件时间：2016年 04 月 15日 15：00 之前 |
| 19 | 评标标准及方法 | 综合评标法，经评审的合理低价 |
| 20 | 履约保证金 | 人民币 5.00 万元整，中标通知书发放后3日内由中标单位交清 |
| 23 | 合同形式 | 固定总价合同 |

## 一、总则

### 1、合格的投标人

1.1　必须是企业法人单位

1.2　如投标人代表不是该单位法人代表，则其必须提供《法人代表授权书》。

1.3　投标人或其授权的机构必须具备当地政府主管部门准用许可的建筑安装工程施工资质。

1.4　参加投标的单位必须具备二级以上的建筑安装施工资质（含二级），企业需通过ISO9000质量体系认证，拟派本工程项目经理必须是施工现场经验丰富的二级及以上建造师。

### 2、投标费用

2.1　投标人承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 3、工程概况

3.1  项目概况

3.1.1项目名称：秀逸苏杭东苑1#、2#变电所土建及对应楼幢非居用电。

3.1.2工程地址：连云港市新浦区凌州路南、科苑路东秀逸苏杭小区内。

3.2  本次招标工程概况：东苑1#、2#变电房土建、1#、2#楼、一期地下室、3#、5#、6#楼及生活泵房非居用电工程。（工程包括1#配电室到1#、2#楼、一期地下室及2#配电室到3#、5#、6#楼、生活泵房各计量间的电缆通道、桥架安装、计量柜制作安装、电缆敷设及电缆头的制作安装、受电检测及验收。通过供电部门验收、竣工资料整理备案、保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等)。

### 4、招标范围

4.1  以下所述的工程范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的。投标人应研究其他文件、工程规范以完全了解本工程的实际范围。

4.2  具体招标范围：

秀逸苏杭苑东苑1#、2#变电房土建（包括电缆通道）、1#、2#楼、一期地下室、3#、5#、6#楼及生活泵房非居用电工程。

## 二、投标文件的编制

### 1、投标文件的编制

1.1 　投标人和招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且为了解释投标文件，应以中文为准；

1.2 　除材料技术要求及质量标准另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.3投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 2、投标报价

2.1  所有投标均以人民币报价。本投标价为包干价（图纸内所有工程内容），投标人填报自行购买的材料设备单价、品牌、规格、型号、产地为固定，除非另有规定，结算时不能作任何调整；不会因费率或汇率、材料/人工/机械的市场价格波动而有所调整；报价中已充分考虑可能发生临时停水停电、二次搬运、成品保护等因素引发的一切费用。

2.2  投标报价参考2014年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）和连云港市最新相关造价文件信息的通知，结合工程实际情况和江苏省连云港市建筑市场行情。

2.3、本工程使用的主要材料需按以下指定品牌要求进行采购：

钢材：（莱钢、济钢、马钢、武钢、沙钢）；

电缆、电线：（远东、江南、红旗）；

配电箱柜元器件:按图纸要求(保证供电局验收通过)

2.4本工程采取“固定总价合同”，图纸内工程报价结算时不予调整。（经甲方批准的有效设计变更单、有效签证单、投标人未按约履行而引起合同价款核减的结算价予以调整，其余情况均不予调整结算总价，投标价格须以人民币为货币单位）。

2.5投标单位的报价要充分考虑施工过程中各种过墙洞的开、封洞及防火封堵，施工过程中不予签证。

- 3、投标保证金

3.1  投标人在领取标书前，应到连云港绿源有限公司财务部交纳投标保证金，人民币￥10000.00元（壹万元整）。

3.2  招标人确定中标单位7天后，未中标的投标人凭收据到招标人财务部办理退还投标保证金，押金不计利息。

3.3  如投标人有下列任何情形发生时，招标人有权取消其投标或者中标资格，没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分要求赔偿：

a、投标人在投标有效期内撤回投标文件；

b、中标后拒绝与招标人签订合同，或坚持提出与本招标文件不符的其它条件；

c、在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、窜通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，严重损害招标人利益，影响其招标工作进行的，没收其投标保证金。

14.1  投标人应提供投标文件正本一份，副本一份;

### 5、现场踏勘和答疑

5.1在投标截止之前，各投标单位自行前往工地进行实地踏勘，视察现场以对工地及周边状况、已完成工程及其他有关事项等作出详细了解，并查阅相关资料，该费用由投标方自己承担。

## 三、投标文件的递交

- 1、投标文件的密封和标记

1.1  投标文件中的商务标和技术标应分别密封包装。密封方法为：将商务标（正本和副本）、技术标（正本和副本、电子文档）、分别密封在小密封袋里。在已密封好的袋上分别注明投标人名称、地址及商务标或技术标等字样。

1.2  将密封好的密封袋装在一个大袋内，密封。大袋上注明投标人名称、地址及投标文件。

1.3  除了按本须知所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址，以便投标 “迟到”时可以原封退回；

1.4  所有投标文件的内层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，所有投标文件的外层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章。

- 2、投标截止日期

2.1  投标人应在投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人；

- 3、迟交的投标文件

3.1  招标人在投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

- 4、投标文件的补充修改与撤回

4.1  投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

4.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按前述有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

4.3  投标撤回通知书必须直接提交招标人。

4.4  根据本须知规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

4.5  根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## 四 、开标、评标、定标

- 1、开标

1.1  招标人将按规定的时间与地点自行组织开标，不举行公开的开标会。

1.2  按规定提交合格投标文件，通知撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

- 2、开标时投标文件的有效性

2.1  开标时，招标人将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标；

（1）投标方资料不全或不符合标书要求；

（2）投标方标书被发现与其他投标方有串标情况；

（3）投标书逾期送达的；

（4）未在规定时间前交纳投标保证金的；

（5）其它未按本招标文件规定要求或严重违例的；

（6）未实质响应招标文件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2.2  经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给招标人招标小组进行评审。

- 2、评标

2.1  开标结束后，由招标人负责组织评标。

2.2  招标小组评标结束确定中标单位后，由招标人在投标文件有效期满前向中标单位发送中标通知书。

- 3、评标原则

3.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则，对报价、工期、质量、安全文明施工、各种技术方案等进行综合性技术及商务评价，最终确定中标人：1）技术标：根据工期、质量、安全文明施工、各种技术措施方案、项目经理业绩及管理人员配备进行综合考评，评定是否合格，技术标不合格者不得中标，且不得进行商务标评比。2）商务标：经评审的合理低价。3）按技术标合格、商务标合理低价的原则确定中标人。

3.2依据投标人提供的投标文件，经评审的合理低价中标，不提倡最低价中标。

3.3 招标单位保留开标后要求任何一家投标单位对其投标文件解释、澄清的权利。

### 4、定标

4.1　在发出中标通知之前，招标单位将把预期中标单位的所有澄清资料，交与中标单位确认，然后再发中标通知书。确认后的附件作为合同的附件。

4.2　评标结束后，招标单位将在投标书有效期满前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标单位在收到中标通知书后，应立即书面告知招标单位。

## 五、合同的授予

### 1、合同的签署

1.1  投标人在收到中标通知书3天内，应向招标方交纳  50000.00  元（人民币  伍万元整）的履约保证金（函）（投标保证金可转为履约保证金的一部分），并与招标方签订合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。履约保证金在工程竣工验收合格后十个工作日付清，履约保证金不计利息；

1.2  招标单位发出中标通知后，中标单位提出超出本标书规定条款的要求，在本招标书规定的时间内拒绝签订施工合同时，招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金。

### 2、其它

2.1　中标单位在实施项目合作时，须根据招标人要求的时间组织施工人员进场施工，并组织安排材料的按时按质供货，服从招标人的现场管理。

2.2  中标单位不得提出任何超出本标书中条款的其它要求。

2.3  本标书所有的附件与本标书具有同等效力。

2.4  投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标；

2.5  招标单位保留回标后与任何一家投标单位进一步协商的权力；

2.6  若投标时提供的方案或标准等不能满足招标文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，招标人有权确定其为废标或要求其在中标后进行修改，因此而增加的各项费用，招标人不予补偿；

2.7 本标书解释权在招标方。

## 七、招标清单

招标清单

1、见后附清单

2、秀逸苏杭四期1#、2#变电所土建（包括电缆通道）及相应的非居用电安装施工图纸（电子版各一份）

# 第二章、投标文件内容及格式

## 一、投  标  函

致：

- 根据已收到的                   （工程名称）的招标文件，我方经考察现场和研究上述工程招标文件全部条款、图纸、清单和其他有关文件后，我方愿以合同总价为￥           元人民币（大写：人民币               元整）按照上述要求承包该工程。

- 本投标人对贵司招标文件中提出的合同条件已研究明了，并完全同意。

- 我方同意本投标书的有效期按招标文件规定的投标截止期之后的   天。在此期间内我方可随时接受中标，我方将受此约束。

4．我方接受你方招标文件中的付款方式和保修条款服务内容。

- 我方承诺：

1)．产品质量承诺：

2)．售后服务承诺：

投标单位（签章）：

单位地址：

法人代表：（签字、盖章）

电话：

传真：

开户银行：

开户银行地址：

银行帐号：

开户银行联系电话：

日期：      年  月  日

## 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：               年龄：        职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：       年      月      日

## 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                  （姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

（招标单位名称）的                            工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。

代  理  人：              性别：               年龄：

单位（盖章）：             部门：               职务：

投  标  人：（盖法人章）：

法定代表人：

年       月       日

## 三、工程量清单报价表格式

### 由报价人按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013格式报价。（投标文件采用清单大师计价软件）

## 四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：               年龄：        职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：       年      月      日

## 五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：                  （姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）               （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

（招标单位名称）的                            工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。

代  理  人：              性别：               年龄：

单位（盖章）：             部门：               职务：

投  标  人：（盖法人章）：

法定代表人：

年       月       日

## 六、施工组织设计

1．由投标人根据图纸及结合现场具体情况编制。

- 附件（1、施工图纸、招标清单、格式合同）后附

八、补充：  招标单位信息

开户名：江苏德惠建设集团连云港有限公司
               开户行：中行连云港分行营业部
               开户银行帐号：5352 6444 5694

九、电缆主材暂按由投标单位提供，如最终由供电局提供，电缆主材费用从结算价中扣除。