秀逸苏杭东苑1-12#楼单元门、雨蓬工程施工合同

江苏德惠建设集团连云港有限公司

甲方：江苏德惠建设集团连云港有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就秀逸苏杭东苑1-12#楼单元门、雨蓬及采光井工程等施工事项协商一致，订立本合同。

第一章、工程概况

1、工程范围：1-12#单元门、雨蓬及采光井。

2、项目地点：学院路西、玉兰路北秀逸苏杭小区 。

3、承包方式：包工、包料、包安装。

第二章、工期

每批工期日历天数  40日历天

（具体开工日期以甲方批准日开始计算工期，不可抗力和甲方原因造成的停工，其工期相应顺延）

第三章、工程价款及结算方式

1、本合同单价为全费用固定综合单价，单价中含所有费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费、水电费等费用。

2、结算方式：本合同工程价款采用固定全费用单价的方式，本合同工程单价为一次性包干价，不因市场价格、政策性价格等因素的调整而变化。

3、质量履约保证金贰万元，在合同签订后三日内乙方将履约保证金打到甲方指定帐户，在工程施工结束经甲方、监理验收合格后退还。

4、付款方式：

（1）、每批次工程完成，验收合格付该批次工程造价的60%；

（2）、每批次竣工验收合格后，支付至该批次工程造价的80%；

(3)、本工程结算完成，支付至结算价的95%（具备结算条件：每批次工程取得备案证）；

（4）、本项目工程结算价5%作为质保金，质保期满后在规定时间内无息支付给承包人。

（5）、如乙方按本合同第六条的约定履行保修义务，质量保修金自本合同项下工程通过竣工验收合格之日起 贰年 后一个月内不计息支付。

（6）、每次付款时承包人必须先提供正规的发票，否则，发包人有权拒付相关款项，税金由承包人承担。

（7）、竣工结算的审计费用，双方约定核减率在承包人送审价的5%以内审计费用由发包人承担，核减率在承包人送审价的5%以上，所有审计费由承包人承担，审计单位由发包人指定。

第四章 双方责任

一、甲方责任：

1、应根据合同付款条件及时支付工程款。

2、负责有偿提供施工现场临时施工用水、用电（具体金额由乙方和“总包方”协商）的协调工作。

3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地。

二、 乙方责任：

1、承包人应遵守连云港市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能减免乙方应负的任何责任。

2、负责有关本工程图纸设计。

3、根据施工图纸、国家的施工验收规范以及江苏省有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐检工作，及时作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因导致的责任和经济费用均由乙方承担。

4、按政府文明、安全规范的要求作好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。在施工期间发生的所有安全事故均由承包方负责，与发包方无关。

5、接受甲方现场管理人员和监理工程师的监督和检查，遵照指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件，如接到指示而未执行时，因此而产生的损失和费用由乙方承担。

6、本工程验收合格之日起，乙方对本工程负责保修，保修期为贰年，在此期间发生非人为质量问题，由乙方自费修理。

7、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、人员生命财产损害和经济损失须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的所有经济损失。

8、配合小区智能化公司调试单元门禁系统。

第五章 工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第六章 材料设备供货

一、材料要求：

（一）、自行车库坡道雨蓬

（1）、玻璃采用6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃、主龙骨采用60mm*60mm*2.0mm厚方管焊接，表面刷漆。

（二）、采光井玻璃顶

（1）、玻璃采用6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃、主龙骨采用60mm*60mm*2.0mm厚方管焊接，表面刷漆。

乙方必须按要求使用材料，否则，由此造成的返工、退货等一切损失均由乙方承担并赔偿甲方的所有损失。

第七章 双方人员

1、甲方施工现场负责人为       ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字加盖甲方公章后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地项目负责人为      。执行本合同所有事项。

第八章 工程施工、质量检验及验收

1、产品质量及验收执行国家现行规范、标准及相关规定，工程质量合格。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期违约，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

3、隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前24 小时通知甲方及监理验收，未经监理及甲方现场代表签字不得隐蔽；如甲方现场代表未按时到达现场参加验收，乙方自检合格后监理验收签字即可隐蔽，并做好工作隐蔽记录。

4、 以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。

第九章 安全文明施工

1、乙方必须遵循甲方、监理和总包针对现场安全文明施工的管理颁布的条例，如若违反条例规定无条件承担违约责任。

2、按政府文明、安全规范的要求做好现场施工安全管理。根据需要设置现场照明和维护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员生命财产的安全。

3、 材料堆放整齐，及时将垃圾运至甲方或总包方指定的地点，保持现场的清洁；

4、遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定；

5、乙方夜间施工应提供足够的照明和警示标志，确保安全。

第十章 工程保修

1、工程保修期：自全部工程竣工验收合格之日起贰年。

2、如果保修期间或在此之前工程发生质量缺陷，非因甲方原因造成的，则由乙方负责免费维修。为调查上述质量缺陷而支出的费用，首先由甲方承担，待查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

3、在保修期内，若非甲方人员误操作所致，则设备及系统损坏应由乙方免费供应安装。

4、 在保修期内，乙方在接到甲方书面通知（包括电传、电报、传真）后，8 小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。

第十一章 违约责任

1、由于乙方所提供的设备不符合合同的规定，必须在三日内更换，由此造成的延期按照本章3执行。拒绝更换不合格设备的，甲方有权解除合同，由此造成的损失，应由乙方承担一切责任。

2、如工程出现质量问题，以及乙方违反本协议其他约定的，甲方可视具体情况，要求乙方限期整改或者解除合同，并要求乙方按合同总价款的10%承担违约金，如仍不足予补偿甲方经济损失的,甲方有权向乙方追偿。

3、如因乙方责任，造成工期延误，每延误一天，按叁仟元处以罚金。工期延误超过15天，甲方有权终止合同，乙方收到甲方的终止函后一周内无条件退场，乙方除承担罚金外，还应承担因工程延误给甲方造成的直接和间接损失。

4、乙方施工质量达不到合同和规范的要求，应赔偿甲方经济损失，甲方有权单方终止合同。乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。

第十二章 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权终止合同，并要求乙方承担第十一章第2项的违约责任。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。
    6、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

发  包  人：__________(公章)    承  包  人：_________(公章)

法定代表人：________ （签字）   法定代表人：______  （签字）

委托代表人：________            委托代表人：______

电      话：__________          电      话：_________

传      真：__________          传      真：_________

开 户银 行：_________           开 户银 行：________

账      号：__________          账      号：_________

邮 政编 码：_________           邮 政编 码：________

日        期：                       日        期：