德惠尚书府二期景观绿化工程

# 招 标 文 件

招   标   人 ：   江苏德惠建设集团有限公司    （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日      期：

## 第一章、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 德惠尚书府二期景观绿化工程 |
| 2 | 建设地点 | 阜宁县济南路与北京路交界处（第一高级中学北侧） |
| 3 | 工程规模 | 尚书府二期景观绿化工程绿化施工面积约 15990 ㎡、门市铺装面积约为 8700 ㎡。 |
| 4 | 招标范围 | 景观绿化工程施工，包括整地、苗木采购、栽植、养护及场地平整、碎土、运土、清除建筑垃圾、园路、广场铺装、景石、景观小品、景观水电的施工、安装调试等，详细以招标人提供的清单及图纸为准。 |
| 5 | 质量等级标准 | 符合国家现行有关标准,确保一次性验收合格。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料包验收、包二年养护、养护等级不低于二级 |
| 7 | 工期要求 | 分批次施工，每批次工期为40日历天，具体开工时间以甲方下发开工通知单为准。 |
| 8 | 投标资质等级要求 | 投标单位需具备城市园林绿化工程专业承包三级及以上资质；项目经理资质要求：二级及以上 |
| 9 | 投标报价方式 | 工程量清单报价法，投标人须复核招标人招标清单，如有增减及异议，投标时可附一份增减清单，不得私自改变招标人清单，经确认后清单不予调整。 |
| 10 | 领取招标文件 地点 | 地点：阜宁城南德惠尚书府接待中心一楼综管部 |
| 11 | 标书发放时间 | 发放时间： 2016 年 7 月 1 日 |
| 12 | 投标截止日期 | 投标截止时间： 2016 年 7 月 15 日上午10：30时 |
| 13 | 投标保证金金额 | 投标保证金：人民币 伍 万元，采用转账或电汇方式。 |
| 14 | 投标保证金退还 | 投标保证金在确定中标人后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。 |
| 15 | 踏勘现场 | 由各投标人自行组织现场踏勘 |
| 16 | 投标质疑截止时间 | 时间: 2016 年 7 月 8 日下午18：00前 |
| 17 | 招标文件答疑 | 提交方式：书面形式；答疑人：彭女士； 答疑电话：0515-89792985 15751613053 |
| 18 | 投标文件份数及密封要求 | 壹份正本，壹份副本，电子文档一份，标书密封，骑缝处加盖公章及法人章。 |
| 19 | 投标文件提交 | 收件人: 张女士 电话：0515-89797199 15298558453 地点: 阜宁城南德惠尚书府接待中心一楼综管部 截止时间: 2016 年 7 月 15 日 10:30 时 |
| 20 | 开标时间、地点及评标方式 | 开标时间： 招标人自行开标 。 根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低价中标，中标结果不予解释。 |
| 21 | 开户银行 | 开户名称：江苏德惠建设集团有限公司 开户银行名称：阜宁农商行迎宾支行 开户银行帐号：3209230321010000010011 |

## 第二章  投 标 须 知

### 一、总   则

1、工程概况：

1.1工程名称：德惠尚书府二期景观绿化工程  ；

1.2建设地点：阜宁县济南路与北京路交界处（第一高级中学北侧）；

1.3工程规模：尚书府二期景观绿化工程绿化施工面积约 15990  ㎡、门市铺装面积约为 8700  ㎡；

1.4工程性质： 景观绿化  ；

1.5招标人： 江苏德惠建设集团有限公司 ；

1.6招标单位性质： 有限公司 ；

2、现场条件；

2.1施工场地拆迁及平整情况：已完成；场内外道路畅通；

2.2施工用水、电 已通至现场；

2.3设计图纸状态：全部出齐；

3、本工程采用 公开 招标方式，择优选定中标单位。

4、资金来源：本工程项目的建设资金通过自筹方式已经落实，将用于本工程项目的合同价款的支付。

5、投标人资格要求：

5.1投标人必须具有独立法人资格；

5.2投标人资质及项目经理资质等级要求：详见前附表

6、投标费用：

6.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6.2招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

7、招标范围及工期

7.1本工程招标范围为设计图纸内完成所有的内容。

7.2工期要求祥见投标须知前附表中要求。

8、现场踏勘

8.1投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

8.2招标人向投标人提供的有关现场数据与资料的书面文书，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。

8.3经招标人许可，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

8.4由于本工程的特殊地点及周边情况的复杂性，要求各投标人认真踏勘现场，充分认识施工部位与周边情况的关系。

9、特别提示

9.1 投标人必须认真阅读招标文件，对招标文件要求无法响应的（指投标人人员、设备调度困难或不参加投标等）须在收到招标文件 贰 日内通知甲方，否则将取消其后续工程的投标资格。

9.2 本工程不接受联合体参加投标，如发现将取消其投标及评标资格。

### 二、招 标 文 件

10、招标文件的组成

10.1招标文件的以下内容，以及招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件等，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

- 第一章  投标须知前附表

- 第二章  投标须知

- 第三章  技术规范

- 第四章  投标文件格式

- 第五章  合同（另附）

- 第六章  工程量清单（另附）

- 第七章  图纸和技术资料（另附）

10.2投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后2日内向招标人提出，否则，由此引起的后果投标人自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其后果应由投标人自行承担，并根据有关条款规定其投标有可能被拒绝。

11、招标文件的澄清

11.1本工程招标文件及工程量清单的澄清采用下列方式：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后按前附表中规定的答疑时间和答疑方式及时向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。

11.2所有问题的解答，将在3日内以书面方式提供给所有投标人，由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出；

11.3投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

11.4投标人对招标文件的疑问的递交时间、地点及方式见前附表。

12、招标文件的修改

12.1在投标截止日期5天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

12.2招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改通知内容均以书面明确的内容为准；当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件的修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

### 三、投 标 报 价

13、投标报价

13.1 本工程的工程量清单请投标单位采用本须知前附表所规定的计价方式进行报价；

13.2 投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。工程量清单采用全费用综合单价计价，全费用综合单价应包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等全部费用，并考虑风险因素；

13.3 苗木全费用综合单价包含但不限于：苗木等材料原价、运输费、种植费、机械费、必要的支撑绑扎覆膜费用、利润、税金、二年养护等费用。

13.4 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价，任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价，投标人未填单价或合价的清单项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

13.5除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

13.6本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013执行。

13.7可参考的工程计价表和有关文件

《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014、《江苏省安装工程计价表》2014、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、江苏省建设工程费用定额（2014）。

13.8投标报价编制要求

（1）投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的成本水平准备自己的投标价格。

（2）投标人应充分考虑工程实施期间各类建材的市场风险和政策性调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终下浮价格即为合同价。

（3）投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于施工场地内的地下障碍物的清理及周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

（4）投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等各种组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。

（5）除招标文件及施工合同中约定可进行合同价款调整的内容以外，投标综合单价应包含工程施工所需的所有费用，工程竣工结算时不作调整。

（6）投标工期如提前于国家定额工期的，增加的费用由投标人在投标报价中自行考虑。

（7）工程量清单漏项或设计变更引起新的新增子目，其相应综合单价由承包人提出，其综合单价应按投标时让利幅度进行等同让利，经发包人确认后作为结算的依据。

（8）所投工程的工程量清单中所列工程数量以招标单位提供的清单为准，图纸与提供的工程量清单不符合的，以工程量清单为准。最终结算工程量根据现场测量、有关签证调整。

（9）胸径8cm以上的苗木支撑根据招标单位提供的图纸施工，费用包含在苗木综合单价中。胸径8cm以下的苗木由各单位根据自身及实际情况考虑是否支撑，费用自行考虑在综合单价中。

（10）投标人对用于在本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，应包括在工程量清单的综合单价与合价、投标总价中。

（11）各投标人报价时应结合现场道路、给排水的实际情况，考虑现场运输和施工、生活用水所要增加的其它费用。

（12）投标的材料价格按2016年4月份盐城市阜宁县建设工程材料市场指导价执行，人工费按苏建函价[2016]117号文执行，以后人工费均不予调整。

（13）经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费和规费不予计取。

- （14）经招标人确认的设计变更、甲方变更及联系单、现场签证的工程类别按三类工程，下浮比例同投标中标时比例。零星签证中的人工费按投标期间的点工价格执行。

- （15）中标单位在施工过程中，与建设、公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、城管、卫生等主管部门的关系由中标单位自行协调并承担相应的费用。工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

(16)投标人需考虑场地的平整及整形堆坡，此部分费用含在土方价格中，结算时不另行计取。

14、投标货币：

14.1本工程的投标报价均以 人民币 报价。

### 四、投标文件的编制

15、投标文件的组成

15.1投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

15.2 投标人的投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)投标保证金

(3)法定代表人资格证明书

(4)法定代表人委托代理人的委托书

(5)委托代理人近六个月的社保证明

(6)投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表等）

(7)其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

(8)施工组织设计

(9)电子版光盘

15.3 投标人应当使用投标文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

16、投标保证金

16.1投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金。投标保证金以电汇或者现金缴纳方式汇至甲方指定账户。

16.2下列情况发生时，投标人的投标保证金将不予退还：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后30日内不能或拒绝签署合同协议书；

(3)投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书，不能或拒绝在合同协议书签署前按招标文件的规定金额提交履约担保（如要求提供）。

16.3投标保证金在中标后退还未中标的投标人，中标人的投标保证金转为履约保证金。

17、投标文件的份数和签署

17.1投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

### 投标文件的递交

18  投标文件的密封和标记

18.1投标人可将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”或“副本”。

18.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。

18.3如投标人未按规定密封，则所有投标文件将被招标人拒绝。

19  投标文件提交的截止时间

19.1投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19.4 招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

20  投标文件的补充、修改与撤回

20.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 六、开标

21、开标及评标

21.1招标人自行开标。

21.2投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标人的投标文件：

21.2.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

21.2.2投标文件未按招标文件要求密封的；

21.3凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

21.3.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

21.3.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

21.3.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

21.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

21.3.5除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一致的；

21.3.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

21.3.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

21.3.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

21.3.9不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

21.3.10改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

21.3.11未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机造价系统；

21.3.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

21.3.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

21.4 评标

21.4.1招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措施，新工艺、新材料的采用、建筑通病的预防措施，项目班子的设置、劳动力及机械设备投入，成品保护措施、安全生产、文明施工措施等方面进行综合评价。

21.4.2对商务标及技术标等进行综合评价，评出被推荐单位。招标单位对决标结果不负责解释。

### 七、合同授予

22、中标

22.1确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

22.2中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。因中标单位的原因，中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；

23 合同授予

23.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

23.2 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内签订书面工程施工合同。

23.3 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

23.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

24 履约保证金

24.1 在收到中标通知书七日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

24.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 第三章  技术规范

本工程技术规范采用《江苏省城市园林绿化种植技术规定》及《江苏省园林绿化工程质量评定标准》、《江苏省建筑安装工程施工及验收规范》及相关图纸说明。

## 第四章  投标文件格式

尚书府二期景观绿化工程

施工招标

投标文件

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签章）:

日期：______年______月______日

### 目    录

一、法定代表人身份证明书

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

- 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

- 清单报价(全费用综合单价）

- 施工组织设计

### 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年        月         日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：            （盖公章）

日    期：      年     月     日

### 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 三、 投  标  函

致招标人：

我方决定参加贵方招标的                         工程的竞标，并完全接受贵方招标文件及合同中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的招标文件、合同等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件、图纸及工程量清单，我方愿以：

工程总造价         元投标报价承包上述工程施工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到        标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的建造师为        ，资质等级      ，证号        ；项目负责人       。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交     万元履约保证金（其中质量保证金占40%，工期保证金占30%，安全生产文明施工占20%，管理人员到岗率占10%）。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后    天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方和监理单位认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、一旦我方中标，我方保证及时协调和妥善解决本工程实施过程中发生相关治安、交通、市政、环保等的手续和周边居民、周边企业等的地方矛盾，由此发生的责任和费用由我方承担。

10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（盖章或签字）：

年  月  日

### 四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

  - 企业资质证书

  - 法人营业执照

  - 项目经理资质证书

  - 项目经理近六个月的社保证明

  - 委托代理人近六个月的社保证明

  - 近三年已完工程及目前在建工程情况

  - 投标保证金

  - 其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

## 第五章  合同（另附）

## 第六章  工程量清单（另附）

## 第七章  图纸和技术资料（另附）