盐城德惠尚书房西区一期智能信包箱工程

施

工

合

同

盐城德惠置业有限公司

二O一六年九月

施工合同

甲方：盐城德惠置业有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城德惠尚书房西区一期智能信包箱工程的施工事项协商一致，订立本合同。

第一章、工程概况

1、工程范围：德惠尚书房西区一期（1#、2#、9#、10#楼）智能信包箱。

2、施工承包内容：智能信包箱，共计222户。

3、项目地点： 亭湖新区跃进河东、纬六路南  。

4、承包方式：包制作、包安装、包验收通过。

第二章、工期

开工日期： 2016  年 12 月 20 日，20日历天安装完成（每个批次的工期开始时间，以甲方的书面开工通知为准）。

第三章、工程价款及付款方式

1、本合同固定总价为    元（大写：     ）。

2、本合同清单详见下表。

| 品名 | 效果图 | 规格（mm） | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能信包箱 | 详见附件方案 | 详见附件方案 | 222 |  |  | 详见附件施工方案 |

3、本合同采用全费用固定综合单价，单价中含所有费用包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、风险费、水电费、验收协调费等所有费用。

4、付款方式：

（1）合同范围内工作全部完成付至合同价的50%；

（2）工程全部完成并经甲方、监理验收合格且出具邮政局的通邮证明后支付至合同价的95%，并开具全额发票；

（3）余款待邮政局出具证明之日起满两年结清；

（4）履约保证金待邮政局出具证明后无息退还。

（5）乙方需提供合规的增值税发票，否则，甲方有权拒付相关款项。

第四章 双方责任

1、甲方应做好与相关单位的协调工作，其他均由乙方自行解决。

2、乙方必须严格遵守相关行业安全操作规程，高空作业脚手架必须有可靠的安全技术措施方案，在施工过程中的一切安全风险均由乙方自行承担。

3、乙方必须严格按照附件要求进行施工，并确保质量满足甲方要求。

第五章 工期延误

1、因甲方原因延误工期，甲方书面通知乙方并相应顺延工期，费用不予赔偿。

2、因乙方责任引起的停工，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

第六章 双方人员

1、甲方施工现场负责人为     ，代表甲方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方的要求、通知，均以书面形式由甲方负责人签字后递交乙方。

2、本工程乙方驻工地项目负责人为    ，执行本合同所有事项。

第七章 违约责任

1、履约保证金为壹万元，由于乙方责任未能按本合同规定的工程工期完工，每逾期一天赔付给甲方伍佰元（甲方可在工程款中优先扣除）违约金；工期逾期超过15日，甲方有权选择单方解除合同或者要求继续履行，并要求乙方承担合同总价10%的违约金，继续履行并不能免除乙方的违约责任，不足以弥补损失的，按照实际损失赔偿。

2、如乙方施工质量达不到要求或者验收不合格，乙方自费返工或采取相应经甲方批准的设计变更措施整改至合格，因此造成逾期的，乙方须按照本条1承担其违约责任。

第八章 其他

1、 本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方终止合同，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。由此造成甲方所有损失均由乙方承担。

2、合同签字、盖章之日起生效。双方均以履行完合同规定的全部责任和义务时失效。

3、发生不可抗力，乙方应当及时在不可抗力发生后24小时内通知甲方和监理方，且乙方有义务及时避免损失的扩大，双方协商解决。乙方未及时采取措施而造成损失扩大部分，由乙方承担相应责任。

4、本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

5、合同一式四份，甲方、乙方各执两份。合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：                      (公章)   乙方：                      (公章)

法定代表人：                （签字） 法定代表人：                 （签字）

开 户 银 行：_________               开 户 银 行：

账       号： _________              账       号：

日       期：                        日       期：